# ROADMAP DE DESARROLLO

## Rediseño y mejora del sitio web

### Colegio Hogar de Nazareth

*Duración estimada:* 5 a 6 semanas

El proyecto se desarrollará mediante una metodología organizada en nueve etapas, desde el diagnóstico inicial hasta la publicación del nuevo sitio web. El cronograma podrá ajustarse de acuerdo con la entrega de contenidos, fotografías, documentos, accesos e información requerida por parte del colegio.

---

## SEMANA 1

### Etapa 1 — Diagnóstico

*Objetivo:* conocer el estado actual del sitio y establecer las bases para su renovación.

*Actividades:*

•⁠  ⁠Revisión del sitio web actual.

•⁠  ⁠Revisión de estructura y contenidos.

•⁠  ⁠Revisión de archivos, código PHP y componentes.

•⁠  ⁠Identificación de contenido y enlaces externos no relacionados con el colegio.

•⁠  ⁠Identificación de errores y advertencias técnicas.

•⁠  ⁠Revisión inicial de aspectos de seguridad.

*Resultado:* diagnóstico técnico y funcional del sitio actual.

---

## SEMANA 1

### Etapa 2 — Arquitectura

*Objetivo:* organizar la nueva estructura de navegación y contenidos.

*Actividades:*

•⁠  ⁠Organización del menú principal.

•⁠  ⁠Definición de páginas y subsecciones.

•⁠  ⁠Estructuración de la página de inicio.

•⁠  ⁠Definición de los accesos directos a Matrículas, WhatsApp, Redes Sociales y PQRS.

•⁠  ⁠Definición de la sección privada para calendarios e información institucional interna.

•⁠  ⁠Organización de las ocho secciones principales del menú.

*Resultado:* arquitectura y mapa de navegación definidos.

---

## SEMANA 2

### Etapa 3 — Diseño

*Objetivo:* desarrollar una nueva propuesta visual acorde con la identidad institucional del colegio.

*Actividades:*

•⁠  ⁠Diseño moderno y profesional.

•⁠  ⁠Adaptación de colores institucionales.

•⁠  ⁠Definición de jerarquía visual.

•⁠  ⁠Selección de tipografías.

•⁠  ⁠Diseño responsive.

•⁠  ⁠Organización visual de fotografías.

•⁠  ⁠Diseño de secciones destacadas.

•⁠  ⁠Diseño de botones y llamados a la acción.

•⁠  ⁠Orientación de la experiencia hacia padres de familia y aspirantes.

*Resultado:* propuesta visual y experiencia de navegación definida.

---

## SEMANAS 2–4

### Etapa 4 — Desarrollo

*Objetivo:* convertir la arquitectura y el diseño aprobado en un sitio web funcional.

*Actividades:*

•⁠  ⁠Implementación de la página de inicio.

•⁠  ⁠Desarrollo de las secciones institucionales.

•⁠  ⁠Implementación del menú y sus subsecciones.

•⁠  ⁠Sistema de noticias.

•⁠  ⁠Galería de imágenes.

•⁠  ⁠Formularios.

•⁠  ⁠Sección de admisiones.

•⁠  ⁠Integración con WhatsApp.

•⁠  ⁠Integración con Google Maps.

•⁠  ⁠Integración de redes sociales.

•⁠  ⁠Botones de descarga de documentos.

•⁠  ⁠Sección privada con protocolo de login.

•⁠  ⁠Repositorio interno para calendarios e información institucional.

•⁠  ⁠Configuración de herramientas básicas de analítica.

*Resultado:* sitio web funcional con las principales funcionalidades contempladas en el proyecto.

---

## SEMANA 4

### Etapa 5 — Migración y organización

*Objetivo:* trasladar y organizar los contenidos institucionales existentes que sean pertinentes.

*Actividades:*

•⁠  ⁠Revisión de contenidos actuales.

•⁠  ⁠Selección de información pertinente.

•⁠  ⁠Organización de textos.

•⁠  ⁠Organización de fotografías.

•⁠  ⁠Organización de documentos.

•⁠  ⁠Organización de noticias y demás contenidos institucionales.

*Resultado:* contenidos organizados dentro de la nueva estructura.

---

## SEMANA 4

### Etapa 6 — Seguridad

*Objetivo:* corregir problemas técnicos y fortalecer la seguridad del sitio.

*Actividades:*

•⁠  ⁠Revisión de archivos.

•⁠  ⁠Revisión de código PHP.

•⁠  ⁠Identificación y eliminación de contenido externo no autorizado.

•⁠  ⁠Revisión de archivos modificados.

•⁠  ⁠Revisión de plugins y componentes.

•⁠  ⁠Actualización de componentes compatibles.

•⁠  ⁠Revisión de usuarios administrativos.

•⁠  ⁠Revisión de configuraciones básicas de seguridad.

•⁠  ⁠Corrección de errores y advertencias PHP.

•⁠  ⁠Revisión de redirecciones sospechosas.

•⁠  ⁠Revisión de código insertado.

•⁠  ⁠Configuración adecuada para producción.

*Resultado:* sitio técnicamente organizado y preparado para producción.

---

## SEMANA 5

### Etapa 7 — Optimización

*Objetivo:* mejorar la experiencia de navegación, velocidad y preparación para buscadores.

*Responsive*

•⁠  ⁠Computadores.

•⁠  ⁠Portátiles.

•⁠  ⁠Tablets.

•⁠  ⁠Celulares.

•⁠  ⁠Menús.

•⁠  ⁠Botones.

•⁠  ⁠Imágenes.

•⁠  ⁠Formularios.

•⁠  ⁠Espaciados.

•⁠  ⁠Navegación táctil.

*Velocidad*

•⁠  ⁠Optimización de imágenes.

•⁠  ⁠CSS y JavaScript.

•⁠  ⁠Fuentes.

•⁠  ⁠Recursos innecesarios.

•⁠  ⁠Caché.

•⁠  ⁠Estructura de páginas.

•⁠  ⁠Tiempo de carga móvil.

*SEO básico*

•⁠  ⁠Títulos.

•⁠  ⁠Meta descripciones.

•⁠  ⁠Encabezados H1, H2 y H3.

•⁠  ⁠URLs amigables.

•⁠  ⁠Textos ALT.

•⁠  ⁠Estructura semántica.

•⁠  ⁠Optimización de páginas institucionales.

•⁠  ⁠Configuración básica para Google.

•⁠  ⁠Sitemap.

•⁠  ⁠Google Search Console, si se cuenta con acceso.

*Resultado:* sitio optimizado para dispositivos, rendimiento y SEO básico.

---

## SEMANA 5

### Etapa 8 — Pruebas

*Objetivo:* comprobar el correcto funcionamiento del sitio antes de su publicación.

*Pruebas:*

•⁠  ⁠Computadores.

•⁠  ⁠Portátiles.

•⁠  ⁠Tablets.

•⁠  ⁠Teléfonos celulares.

•⁠  ⁠Diferentes navegadores.

•⁠  ⁠Formularios.

•⁠  ⁠Enlaces.

•⁠  ⁠Noticias.

•⁠  ⁠Galería.

•⁠  ⁠Descarga de documentos.

•⁠  ⁠WhatsApp.

•⁠  ⁠Google Maps.

•⁠  ⁠Sección privada.

•⁠  ⁠Responsive.

•⁠  ⁠Velocidad.

•⁠  ⁠Funcionalidades generales.

*Resultado:* identificación y corrección de errores antes de la publicación.

---

## SEMANA 6

### Etapa 9 — Publicación

*Objetivo:* poner en producción el nuevo sitio web.

*Actividades:*

•⁠  ⁠Revisión final.

•⁠  ⁠Corrección de observaciones.

•⁠  ⁠Configuración definitiva.

•⁠  ⁠Publicación del nuevo sitio.

•⁠  ⁠Verificación de funcionamiento en producción.

•⁠  ⁠Comprobación de formularios y funcionalidades.

•⁠  ⁠Verificación de accesibilidad desde dispositivos.

*Resultado:* nuevo sitio web institucional publicado y operativo.

---

# ENTREGABLE FINAL

Al finalizar el proyecto, el Colegio Hogar de Nazareth contará con:

•⁠  ⁠Sitio web institucional completamente rediseñado.

•⁠  ⁠Diseño responsive.

•⁠  ⁠Nueva estructura de navegación.

•⁠  ⁠Página de inicio con 7 secciones y 4 accesos directos.

•⁠  ⁠Menú general con 8 secciones y sus respectivas subsecciones.

•⁠  ⁠Sección privada con protocolo de login.

•⁠  ⁠Secciones institucionales reorganizadas.

•⁠  ⁠Sistema de noticias.

•⁠  ⁠Galería.

•⁠  ⁠Formularios.

•⁠  ⁠Sección de admisiones.

•⁠  ⁠Integración con WhatsApp.

•⁠  ⁠Google Maps.

•⁠  ⁠SEO básico.

•⁠  ⁠Optimización de velocidad.

•⁠  ⁠Correcciones técnicas.

•⁠  ⁠Revisión de seguridad.

•⁠  ⁠Herramientas básicas de analítica.

•⁠  ⁠Capacitación básica para administración de contenidos.

## CONSIDERACIÓN DEL CRONOGRAMA

El plazo estimado es de *5 a 6 semanas* y dependerá de la entrega oportuna por parte del colegio de textos, fotografías, documentos, accesos y demás información necesaria para el desarrollo.